东阿县天宇轴承配件有限公司年产20万套轴承套圈项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年4月21日，东阿县天宇轴承配件有限公司组织召开年产20万套轴承套圈项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县天宇轴承配件有限公司）、环评单位（聊城大学）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于东阿县大桥镇张山村（原十六运输队），占地面积500m2，总投资60万元，建设年产20万套轴承套圈项目。购置车床及钻床等设备及配套环保设施。

通过现场调查，仪表车床比环评设计数量少二十一台，钻床比环评设计数量少一台，应分期验收，本次验收为一期。一期总投资40万元，年产10万套轴承套圈。

（二）环保审批情况

本项目为新建。2017年5月东阿县天宇轴承配件有限公司委托聊城大学编制了《东阿县天宇轴承配件有限公司年产20万套轴承套圈项目环境影响报告表》，2017年6月5日东阿县环境保护局以东环报告表[2017]39号对其进行了审批，项目于2017年7月运行。2019年4月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目一期的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收一期监测方案，并于2019年04月08日-10日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目一期验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资40万元，其中环保投资3万元。占总投资7.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为10万套轴承套圈生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，仪表车床比环评设计数量少二十一台，钻床比环评设计数量少一台，应分期验收，本次验收为一期。

对照环评报告及审批意见，生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺均无明显变动，除分期验收外，本项目工程无重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目废水主要为职工生活废水，经厂内化粪池处理后用于厂内绿化洒水，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

项目废气主要为金属颗粒物，密度大易沉降，经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要为车床、钻床等机械设备运行时产生的噪声，通过选取低噪设备，经过基础减振、车间隔声、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 项目产生的固体废物主要包括金属尘屑、次品、化粪池污泥及员工生活垃圾。金属尘屑、次品全部外售综合利用，化粪池污泥及员工生活垃圾由环卫部门集中收集后统一处理。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县天宇轴承配件有限公司年产20万套轴承套圈项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

项目废水主要为职工生活废水，经厂内化粪池处理后用于厂内绿化洒水，不外排。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.573mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求。

- 3. 噪声

- 验收监测期间，监测点位昼间噪声在48.8-56.4dB之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

项目产生的固体废物主要包括金属尘屑、次品、化粪池污泥及员工生活垃圾。金属尘屑、次品全部外售综合利用，化粪池污泥及员工生活垃圾由环卫部门集中收集后统一处理。

（二）环境管理调查

东阿县天宇轴承配件有限公司制定了《东阿县天宇轴承配件有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 及时清理设备润滑油，防止滴漏；

- 注意清洁生产，保持厂区卫生。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县天宇轴承配件有限公司验收组

2019年4月22日