东阿东工工贸有限公司年加工3000吨钢球项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年3月12日，东阿东工工贸有限公司组织召开公司年加工3000吨钢球项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿东工工贸有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

东阿东工工贸有限公司位于山东省聊城市东阿县经济开发区香江路与晨光路交叉口南100米路东（东阿天运建材有限公司院内1号厂房），本项目预计总投资800万元，占地面积3500m2，租赁厂房建设年加工3000吨钢球项目。企业由于资金问题，实际投资150万元，仅进行盘丝、球化、拔丝工序，以半成品（钢丝）外卖其他钢球企业，暂时不进一步加工钢球，项目分期验收，本次验收为一期，生产规模可达年产3000吨钢丝。

（2）环保审批情况

东阿东工工贸有限公司于2021年6月委托山东锦航环保科技有限公司编制了《东阿东工工贸有限公司年加工3000吨钢球项目环境影响报告表》，2021年8月9日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表〔2021﹞57号对其进行了审批。

2021年11月份东阿东工工贸有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目一期的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2021年12月30日-31日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资150万元 ，其中一期环保投资3万元，占总投资2％。

（4）验收范围

本次验收范围为年加工3000吨钢球项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

本项目预计投资800万元，项目总占地面积3500m2，租赁厂房建设年加工3000吨钢球项目。企业由于资金问题，实际投资150万元，仅进行盘丝、球化、拔丝工序，以半成品（钢丝）外卖其他钢球企业，暂时不进一步加工钢球，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际球化炉数量虽比环评设计数量少7台，但球化炉实际型号比环评设计型号有所调整，产能基本保持一致，一期拔丝机实际数量比环评设计数量少1台，拔丝机型号增加1台LDD1000，一期只加工3003吨钢丝（原料），项目建成后生产规模可达年产3000吨钢丝。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为员工生活废水，生活废水经化粪池预处理后，定期清运、不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目一期未涉及冷镦工序，无废气产生。

（3）噪声

本项目噪声主要为拔丝机等机械设备运行时产生的噪声，通过采取车间隔声、基础减振、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要是拔丝工序产生的金属屑、员工办公生活垃圾。拔丝工序产生的金属屑、员工办公生活垃圾均属于一般固废，其中拔丝工序产生的金属屑外售物资公司综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿东工工贸有限公司年加工3000吨钢球项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》检测结果表明：

①噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.8-58.8 (dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

②固废

项目产生的固体废物主要是拔丝工序产生的金属屑、员工办公生活垃圾。拔丝工序产生的金属屑、员工办公生活垃圾均属于一般固废，其中拔丝工序产生的金属屑外售物资公司综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

（2）环境管理调查

公司制定了《东阿东工工贸有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）项目加工过程中，注意厂区卫生，及时清理。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿东工工贸有限公司验收组

2022年03月12日